|  |
| --- |
| **Необходими финансови средства за изпълнение на техническата инфраструктура** |
| **Етап** | **Улици вкл. в етапа** | **Проектна готовност** | **Прогнозна стойност с ДДС** | **Финансов източник** | **Забележки** |
|  |  | Водо-провод  | пътначаст | Водопровод | Пътна част | Водопровод | Пътна част |  |
| I етап | ул. „23 септември” – ***о.т. 787 – о.т. 26***ул. „Ген. Скобелев” – ***о.т. 883- о.т. 815;***ул.”Отец Паисий ”- ***о.т. 880- о.т. 90;***ул. „В.Левски” – ***о.т. 868 – о.т. 160*** | Да | Да | 823 433,88 лв. | 1 437 481 лв.  | Държавен бюджет –по ПМС  | Европейски средства / Общински бюджет – (Заемни средства)/Държавен бюджет |  |
| II етап | ул. „Трети март”- ***о.т. 1076 до о.т. 976***ул. „Комуна” - ***о.т. 447 до о.т. 964***ул. „Георги Кирков” - ***о.т. 1094 до о.т. 469***ул. „Тодор Кирков”- ***о.т. 1037-1052-462 до о.т. 490***ул. „Ал. Пушкин”- ***о.т. 475 до о.т. 1107***ул. „Кирил и Методий” – ***о.т. 425 до о.т. 1093 и о.т. 450 до о.т. 461*** | даНе | ДаДа | 614 166,12 лв.215 904 лв.  | 1 163 059,57 лв. | Държавен бюджет –по ПМСЕвропейски средства / Общински бюджет – (Заемни средства)/Държавен бюджет | Европейски средства / Общински бюджет - / Заемни средства/ |  |
| III етап | ул.” Петър Стоев” – ***о.т.1064 до о.т.427***ул. „Хаджи Димитър” – ***о.т.1051 до о.т.426***ул. „Шейново” – ***о.т.405 до о.т.416***ул. „Пролет” – ***о.т.1053 до о.т.1070***ул.”Свила” – ***о.т.1055 до о.т.434***ул. „ Антим I” – ***о.т.1042 до о.т.407***ул. „Марица” – ***о.т.409 до о.т.414***ул.”Еделвайс”- ***о.т.1052 до о.т.412***ул.” Хр. Смирненски” ***-о.т.405А до о.т.1058***ул. „Боримечка”- ***о.т.420 до о.т.424***ул. „Иван Вазов”- ***о.т.254 до о.т.934*** | Не | Не | 568 776 лв.  | 667 218 лв.  | Европейски средства / Общински бюджет – (Заемни средства)/Държавен бюджет | Европейски средства / Общински бюджет – (Заемни средства)/Държавен бюджет |  |
| IV етап | ул. „Божур” - ***о.т.959 до о.т.465***ул. „Ст. Планина”-  ***о.т.451 до о.т.1067***ул. „Л.Каравелов”- ***о.т.455 до о.т.460***ул. „Индже войвода”- ***о.т.456 до о.т.459***ул. „Д. Дебелянов”- ***о.т.39 до о.т.458***ул. „Кап.П.Войвода”- ***о.т.471 до о.т.480***ул. „Детелина”- ***о.т.1095 до о.т.474***ул. „Славянска”- ***о.т.1096 до о.т.473***ул. „ Бяло море”- ***о.т.477 до о.т.1113*** | Не | Не | 653 952 лв.  | 767 136 лв.  | Европейски средства / Общински бюджет – (Заемни средства)/Държавен бюджет | Европейски средства / Общински бюджет – (Заемни средства)/Държавен бюджет |  |
| V етап | ул. „К.Охридски”- ***о.т.913 до о.т.176***ул. „М. Горки”- ***о.т.316 до о.т.172***ул. „1-ви май”- ***о.т.919 до о.т.171***ул. „ К.Преславски”- ***о.т.850 до о.т.167***ул. „ Ален мак”- ***о.т.176 до о.т.166***ул. „К. Честименски” ***- о.т.914 до о.т.850*** | Не | Не | 486 096 лв.  | 570 228 лв.  | Европейски средства / Общински бюджет – (Заемни средства)/Държавен бюджет | Европейски средства / Общински бюджет – (Заемни средства)/Държавен бюджет |  |